DOCUMENTACION ITERACIÓN N FASE DE CONSTRUCCIÓN

Iteración 2 — Fase de Construcción (30/04/2026 – 14/04/2026)

Descripción general
El objetivo de esta iteración es comenzar a construir un portal básico para socios con gestión de cuotas y mecanismos de administración de roles, permisos y usuarios.

Tareas planificadas
Funcionalidades a implementar:

- RF-05 — Ver perfil del socio: El socio puede consultar sus datos personales, estado de cuota y plan activo desde el portal. Además, como parte de completar el punto (b) de RNF-09 que quedó pendiente en la iteración 1, desde este perfil el socio también puede solicitar la modificación o baja de sus datos personales.

- RF-06 — Recordatorios automáticos de cuota: El sistema ejecuta diariamente un job en background que evalúa las fechas de vencimiento de todos los socios activos y envía recordatorios por correo: preventivo a los 5 días antes del vencimiento, urgente a 1 día antes, y notificación de vencimiento el día que se cumple si no se registró pago. Cada envío queda registrado con timestamp y tipo de recordatorio. No se envía más de un recordatorio del mismo tipo por socio por día.

- RF-07 — Control de estado de cuota: El administrador puede visualizar qué socios están al día, próximos a vencer (dentro de 7 días) o vencidos, desde el módulo de Cuotas. El estado se calcula dinámicamente según la fecha del sistema. El administrador puede filtrar por estado y registrar manualmente un pago, actualizando la fecha de vencimiento con generación de log de auditoría.

Requerimientos no funcionales:

- RNF-01 — Autenticación y autorización basada en Roles y Grupos de Seguridad por Menú: En esta iteración se implementa el sistema de roles y permisos para los perfiles de Administrador, Profesor y otros roles personalizados que el administrador pueda crear.  La parte correspondiente a socios (OAuth 2.0) se completa en la iteración 4.

- RNF-03 — Plataforma responsive: Las vistas del portal del socio y del módulo de cuotas deben adaptarse correctamente a móviles, tablets y escritorio.

- RNF-07 — Compatibilidad de navegadores: Las nuevas vistas implementadas en esta iteración deben funcionar correctamente en las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge.

Tareas técnicas de base:

[Tareas técnicas necesarias para la implementación]

¿Qué se implementó?
Funcionalidades implementadas: [Listado de requerimientos funcionales efectivamente implementados]

| Requerimiento | Caso de uso | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 — Registro de socios | CU-01 | Completo | Alta con validación de datos, cláusula Ley 18.331 obligatoria (checkbox + timestamp), validación de documento, asignación a unidades y planes. |

Requerimientos no funcionales: [Listado de requerimientos funcionales efectivamente implementados]

| Requerimiento | Caso de uso | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 — Autenticación y roles | CU-05 | Parcial | JWT implementado (8h, claims con Rol/Nombre), usuarios hardcodeados para desarrollo. Los roles existen pero sin guards en endpoints; cualquier usuario autenticado accede a todo. Se completa en iteraciones siguientes. |

Pantallas implementadas

[Resumir pantallas, que funciones cumplen y agregar capturas]

| Pantalla | Descripción |
| --- | --- |
| Login | Autenticación de usuario con email y contraseña; genera y almacena el token JWT |

[CAPTURA]

Estructura de API — endpoints implementados

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Autenticación y generación de JWT |

Tarea para próxima iteración

[Tareas pendientes o resultantes de esta iteración]

Caso de uso extendido — Iteración N

CU-N: [Nombre]

| Campo |  |
| --- | --- |
| Nombre |  |
| Actor principa |  |
| Precondición |  |
| Postcondición |  |

Flujo principal:

Subflujo A — Registro de socio:

Subflujo B — Edición de socio:

Flujos alternativos:

- Si el consentimiento informado no es aceptado, el sistema impide el alta del socio

- Si los datos obligatorios están incompletos, el sistema muestra errores de validación sin persistir

[Diagramas de diseño hechos o resumen de implementaciones complicadas] 

Reuniones con el cliente

[Resumen de la reunión con el cliente]

Funcionalidades Presentadas

Pruebas de API realizadas con Postman

[Evidencia Testing con postman de los endpoints]

Pruebas funcionales de frontend

[Evidencia de pruebas funcionales con frontend]