# GymFlow_Requerimientos_Completos

# GymFlow — Especificación Completa para Implementación

Sistema Integrado de Gestión para Gimnasios — Espacio Mora
Documento de referencia para agentes de programación.
Extraído del documento académico ATI-268502-243233-309167 (Universidad ORT Uruguay, 2026).

Docs relacionados: agent_Context · spec-gymflow-design

## 1. Contexto del Proyecto

Cliente: Espacio Mora — emprendimiento familiar en Malvín, Montevideo, Uruguay.
Propietario/contraparte: Maurice.

El negocio opera dos unidades bajo un mismo espacio físico:

- Gimnasio Nuevo Malvín: entrenamiento físico general, musculación y fitness.

- Espacio Mora: actividades complementarias (telas aéreas, artes marciales, actividades infantiles).

Datos clave del negocio:

- ~300 socios activos distribuidos entre ambas unidades.

- Horario: 7:00 a 22:00 hs, lunes a sábado.

- 6 profesores/instructores.

- Ingresos por cuotas mensuales diferenciadas por plan y unidad.

Problema actual: Gestión fragmentada con 2 suscripciones independientes a SmartGym, duplicación de costos, datos no consolidados, recordatorios manuales, sin dashboard unificado.

Solución: Plataforma web unificada "GymFlow" que centraliza socios, membresías, pagos, asistencias, horarios y clases de ambas unidades.

## 2. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | C# / ASP.NET Core Web API / .NET 8 |
| Arquitectura | Clean Architecture (Domain, Application, Infrastructure, Presentation) |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 |
| ORM | Entity Framework Core |
| Frontend | React.js + TypeScript + Tailwind CSS |
| HTTP Client | Axios (REST/JSON) |
| Autenticación | JWT (JSON Web Tokens) |
| MFA | TOTP (Google Authenticator / Microsoft Authenticator) para Admin y Profesor |
| OAuth | Google OAuth 2.0 para Socios |
| Testing | xUnit + Moq |
| CI/CD | GitHub Actions (tests contra contenedor PostgreSQL 16 en cada PR a develop) |
| Control de versiones | Git + GitHub |
| Deploy | AWS o Azure (según taller ORT) |

### Patrones de Diseño a Aplicar

- Observer: notificaciones en tiempo real del dashboard.

- Strategy: diferentes reglas de cálculo de cuotas según plan del socio.

- Singleton: gestión de configuración del sistema.

- Facade: interacción entre módulos de gestión multi-espacio.

## 3. Actores del Sistema

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador (Maurice) | Gestión completa: socios, clases, cuotas, empleados, dashboard, eventos. Requiere MFA. |
| Profesor | Gestiona solo sus clases asignadas, puede registrar socios con permisos limitados. Requiere MFA. |
| Socio | Consulta horarios, se inscribe a clases, ve su perfil, crea rutinas. Login con Google OAuth 2.0. |

## 4. Modelo de Dominio (Entidades Principales)

### Entidades y Atributos

Usuario (base): id, nombre, apellido, correo, contraseña, rol, estado, espacioAsignado (FK Unidad), fechaCreacion.

Socio (extiende Usuario): fechaAlta, consentimientoInformado (bool + timestamp), tipoDocumento, documentoIdentidad, telefono, fechaNacimiento. Relaciones: Cuota (1:N), Inscripcion (1:N), Rutina (1:N). El plan ya no es un atributo directo del Socio — cada Socio puede tener un Plan distinto por Unidad, almacenado en la tabla intermedia UsuarioUnidad.PlanId (ver RF-22).

Administrador (extiende Usuario): acceso completo a ambas unidades.

Profesor (extiende Usuario): clasesAsignadas (colección de Clase, 1:N).

Unidad: id, nombre ("Gimnasio Nuevo Malvín" / "Espacio Mora"), dirección. Pivote multi-espacio del sistema.

Clase: id, nombre, descripción, cupoMaximo, duracion, unidad (FK), horarios (colección de Horario, 1:N).

Horario: id, diaSemana, horaInicio, horaFin, clase (FK).

Inscripcion: id, fechaInscripcion, estado (activo / cancelado), horario (FK), socio (FK). (Cambio de diseño: la FK apunta a Horario, no a Clase — ver spec-inscripcion-por-horario)

Cuota: id, fechaVencimiento, estado (alDia / proximaAVencer / vencida), plan (FK), socio (FK).

Plan: id, nombre, precio, descripcion, unidad (FK).

Rutina: id, nombre, descripcion, ejercicios (colección de Ejercicio, 1:N), socio (FK).

Ejercicio: id, nombre, series, repeticiones, peso, rutina (FK).

Evento: id, titulo, descripcion, fecha, unidad (FK). Vinculado a Notificacion.

Notificacion: id, tipo (recordatorio / evento / cambioHorario), mensaje, fechaEnvio, socio (FK).

### Nota sobre Herencia EF Core

La estrategia de herencia (TPH, TPT o TPC) desde Usuario hacia Administrador/Profesor/Socio se define en la Iteración 1. Si no se llega a una decisión fundamentada, usar TPH (Table Per Hierarchy) como fallback de menor complejidad.

## 5. Requerimientos Funcionales

| Código | Descripción | Necesidades | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar socio: alta con nombre, contacto, plan, fecha de alta y espacio (gimnasio, actividades o ambos). | N-01, N-02 | Gestión de Socios |
| RF-02 | Listar socios: vista de todos los socios con búsqueda por nombre y filtros por estado de cuota, espacio y plan. Fecha de alta seleccionable (spec-rf02-fecha-alta-seleccionable). | N-02 | Gestión de Socios |
| RF-03 | Editar socio: modificar datos manteniendo historial de cambios. | N-02 | Gestión de Socios |
| RF-04 | Baja lógica de socio: marcar como inactivo sin eliminar el registro. | N-02 | Gestión de Socios |
| RF-05 | Ver perfil del socio: el socio consulta sus datos, estado de cuota y plan activo. | N-02, N-05 | Gestión de Socios |
| RF-06 | Recordatorio de cuota: envío automático a socios con cuota próxima a vencer o vencida. | N-03 | Cuotas y Pagos |
| RF-07 | Control de estado de cuota: visualización de socios al día, próximos a vencer o vencidos (spec-rf07-gestion-cuotas). | N-02, N-03, N-04 | Cuotas y Pagos |
| RF-08 | Gestionar clases: crear, editar y eliminar clases/actividades con nombre, horario y cupo máximo. | N-01, N-06 | Clases y Horarios |
| RF-09 | Gestionar horarios: definir horarios semanales de clases contemplando ambos espacios. | N-05, N-06 | Clases y Horarios |
| RF-10 | Inscribirse a clase: socio se inscribe si hay cupo disponible y cuota al día. | N-05, N-06 | Clases y Horarios |
| RF-11 | Ver mis clases: socio visualiza clases a las que está inscripto. | N-05, N-06 | Clases y Horarios |
| RF-12 | Gestionar empleados/profesores: fichas con roles y permisos diferenciados. | N-08 | Empleados y Profesores |
| RF-13 | Profesor registra socios: alta de socios con permisos limitados y mismas validaciones que admin. | N-02, N-08 | Empleados y Profesores |
| RF-14 | Profesor gestiona sus clases: contemplado por roles y permisos configurables desde interfaz. El administrador puede crear un rol Profesor y asignarle permisos por modulo. | N-06, N-08 | Empleados y Profesores |
| RF-15 | Gestionar eventos: crear eventos especiales (torneos, charlas, promociones) y notificar socios. | N-11 | Eventos y Notificaciones |
| RF-16 | Notificaciones: socio recibe avisos de eventos, recordatorios de cuota y cambios de horario por email y dentro del sistema. | N-03, N-05, N-11 | Eventos y Notificaciones |
| RF-17 | Crear rutinas: socio crea/guarda rutinas de entrenamiento con ejercicios, series, repeticiones y peso. | N-09 | Rutinas |
| RF-18 | Dashboard en tiempo real: panel con socios activos, cuotas pendientes, clases del día, inscripciones recientes, filtros por unidad. | N-01, N-04 | Dashboard |
| RF-19 | Sitio web público: página con info de Espacio Mora, fotos, horarios, planes, ubicación y formulario de contacto. | N-07 | Página Web Pública |
| RF-20 | Gestión unificada multi-espacio: administrar ambas unidades desde una plataforma con separación y filtrado por unidad. | N-01 | Multi-Espacio |
| RF-21 | Pago de cuotas online: el socio puede abonar su cuota a través del portal web utilizando Mercado Pago como pasarela de pago (Checkout Pro). El sistema registra el pago vía webhook, actualiza el estado de la cuota automáticamente y emite confirmación por correo electrónico. | N-02, N-03, N-05 | Cuotas y Pagos |
| RF-22 | Plan por unidad de negocio: al registrar o modificar un socio, asignar un plan independiente por cada unidad seleccionada. Un socio con dos unidades puede tener planes distintos en cada una. | N-01, N-02 | Gestión de Socios |

## 6. Requerimientos No Funcionales

| Código | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Autenticación y autorización basada en roles. Cada usuario accede solo a funcionalidades de su perfil. Implementado en dos partes: It.2 (admin, profesor y otros roles internos vía email + password con BCrypt) e It.5 (socios vía Google OAuth). Specs: spec-rnf01-roles-y-permisos · spec-rnf01-gestion-usuarios. | Seguridad |
| RNF-02 | Dashboard actualiza en tiempo real mediante Server-Sent Events (SSE) sin recarga de página. | Rendimiento |
| RNF-03 | Plataforma responsive: móvil, tablet y escritorio. | Usabilidad |
| RNF-04 | Sitio público optimizado SEO: semántica HTML5, metaetiquetas, URLs amigables, carga rápida. | Rendimiento/Marketing |
| RNF-05 | Datos personales almacenados de forma segura, acceso restringido, contraseñas cifradas. | Seguridad |
| RNF-06 | Disponibilidad ≥ 95% en horario de operación. | Confiabilidad |
| RNF-07 | Compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge (últimas versiones). | Compatibilidad |
| RNF-08 | Arquitectura multi-unidad sin degradación significativa de rendimiento. | Arquitectura |
| RNF-09 | Cumplimiento Ley 18.331 (Protección de Datos Personales de Uruguay): consentimiento informado al registro, permitir baja/modificación de datos, almacenar evidencia de consentimiento (log con timestamp, usuario y versión de política). | Privacidad/Legal |
| RNF-10 | MFA (TOTP) para Admin y Profesor. OAuth 2.0 con Google para Socios. | Seguridad/Autenticación |
| RNF-11 | Log de auditoría de operaciones críticas: creación/modificación/baja de socios, cambios de estado de cuota, accesos de admin. Cada registro: usuario, timestamp, descripción. | Seguridad/Auditoría |

## 7. Reglas de Negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Un socio puede pertenecer a uno o ambos espacios. La cuota se calcula según espacio y plan. |
| RN-02 | La baja es siempre lógica. No se eliminan registros de la BD. |
| RN-03 | Toda modificación y baja genera registro de auditoría (RNF-11). |
| RN-04 | El consentimiento informado (Ley 18.331) queda registrado con timestamp al dar de alta un socio. |
| RN-05 | El correo electrónico es único por socio en el sistema. |
| RN-06 | Un socio solo puede inscribirse a clases del espacio al que pertenece, salvo que esté en ambos. |
| RN-08 | El cupo máximo por clase es definido por el admin al crear la clase. |
| RN-09 | Un socio no puede inscribirse dos veces al mismo horario. Puede inscribirse a la misma clase en distintos horarios. (spec-inscripcion-por-horario) |
| RN-10 | Recordatorios automáticos: 5 días antes, 1 día antes y el día del vencimiento si no se registró pago. |
| RN-11 | No más de un recordatorio del mismo tipo por socio por día. |
| RN-12 | Estado de cuota ("Al día", "Próxima a vencer", "Vencida") se calcula dinámicamente según fecha del sistema. |
| RN-13 | Solo el admin puede registrar un pago y actualizar fecha de vencimiento de cuota. |
| RN-14 | El dashboard muestra vista consolidada de ambos espacios por defecto al cargar. |
| RN-15 | Datos del dashboard: antigüedad máxima de 30 segundos respecto al estado real de la BD. |
| RN-16 | Dashboard: acceso restringido por permisos. Es un módulo del sistema de permisos configurable; solo acceden los roles a los que el Dueño/Admin haya otorgado permiso de lectura sobre el módulo Dashboard (no hay vista reducida por rol). El Dueño ve solo sus unidades asignadas. |
| RN-17 | Métricas de cuotas se calculan dinámicamente en base al estado actual. |
| RN-18 | Roles Admin y Profesor requieren MFA obligatorio (TOTP). |
| RN-19 | Rol Socio usa OAuth 2.0 con Google; no gestiona contraseña propia. |
| RN-20 | JWT incluye rol y espacio; backend valida ambos en cada request. |
| RN-21 | Tras 5 intentos fallidos de login se bloquea la cuenta por 15 minutos. |
| RN-22 | Una clase pertenece a un único espacio. |
| RN-24 | El cupo máximo no puede reducirse por debajo del número de inscripciones activas. |
| RN-25 | Si se modifica el horario de una clase con socios inscriptos, se les notifica automáticamente. |
| RN-26 | Un profesor solo puede gestionar las clases que tiene asignadas explícitamente. |
| RN-27 | La baja de un empleado es lógica; historial y clases dictadas se conservan. |
| RN-28 | Todo empleado/profesor debe configurar MFA antes de operar en el sistema. |
| RN-29 | El correo es único por usuario en todo el sistema. |
| RN-30 | Solo se puede pagar una cuota cuyo estado sea "Próxima a vencer" o "Vencida". No se generan pagos anticipados de cuotas futuras. |
| RN-31 | El sistema nunca actualiza el estado de cuota sin haber validado la autenticidad del webhook de Mercado Pago (firma HMAC). |
| RN-32 | El monto del pago es determinado por el sistema según el plan activo del socio. El socio no puede modificarlo. |
| RN-33 | Cada pago queda registrado en el log de auditoría con: usuario, timestamp, monto, número de transacción MP y estado resultante de la cuota. |
| RN-34 | En caso de pago rechazado o pendiente, no se modifica el estado de la cuota ni se bloquea el acceso del socio al portal. |

## 8. Plan de Iteraciones (Fase de Construcción)

### Iteración 1 — Base del Sistema, Seguridad, Multi-Espacio y Gestión Inicial de Socios

Fechas: 15/04/2026 → 29/04/2026 (~60 horas)
Prioridad: OBLIGATORIO

Requerimientos:

- RF-01 (Registrar socio con consentimiento Ley 18.331)

- RF-02 (Listar socios con búsqueda y filtros)

- RF-03 (Editar socio con log de auditoría)

- RF-04 (Baja lógica de socio)

- RF-20 (Gestión unificada multi-espacio)

- RF-22 (Plan por unidad de negocio)

- RNF-05 (Almacenamiento seguro, contraseñas cifradas)

- RNF-08 (Arquitectura multi-unidad)

- RNF-09 (Cumplimiento Ley 18.331)

- RNF-11 (Log de auditoría)

Resultado esperado: Primera versión operativa donde el admin puede iniciar sesión y registrar, listar, editar y dar de baja socios, contemplando ambos espacios. Estructura de Clean Architecture establecida. Modelo de datos con estrategia de herencia definida. Pipeline CI/CD configurado.

Dependencias: Fase de Elaboración completada.

### Iteración 2 — Portal Básico del Socio y Control de Cuotas

Fechas: 30/04/2026 → 14/05/2026 (~60 horas)
Prioridad: OBLIGATORIO

Requerimientos:

- RF-05 (Ver perfil del socio)

- RF-06 (Recordatorios automáticos de cuota)

- RF-07 (Control de estado de cuota)

- RNF-01 (Autenticación y autorización por roles — parte interna: empleados con email+password, roles dinámicos)

- RNF-03 (Responsive)

- RNF-07 (Compatibilidad navegadores)

Resultado esperado: El socio puede ver su perfil; admin controla estado de cuota; sistema envía recordatorios automáticos por email.

Dependencias: Iteración 1.

### Iteración 3 — Gestión de Clases y Horarios

Fechas: 15/05/2026 → 29/05/2026 (~60 horas)
Prioridad: OBLIGATORIO

Requerimientos:

- RF-08 (Gestionar clases: crear, editar, eliminar)

- RF-09 (Gestionar horarios semanales)

Resultado esperado: Admin puede crear, editar y eliminar clases; definir horarios y cupos por espacio.

Dependencias: Iteración 1.

### Iteración 4 — Inscripción a Clases, Empleados y Profesores (unificada)

Fechas: 30/05/2026 → 13/06/2026 (~60 horas)
Prioridad: OBLIGATORIO

Requerimientos:

- RF-10 (Inscripción a clase con cupo + cuota)

- RF-11 (Ver mis clases)

- RF-12 (Gestionar empleados y profesores)

- RF-13 (Profesor registra socios)

- RF-14 (Profesor gestiona sus clases)

- RNF-03 (Responsive)

- RF-19 (Sitio web público)

Nota: La funcionalidad base de RF-10, RF-11, RF-12 y RF-13 fue implementada en iteraciones anteriores. RF-14 queda contemplado por roles y permisos configurables desde interfaz, permitiendo crear un rol Profesor con permisos especificos por modulo. Esta iteracion se enfoca en mejoras, pulido de UX y testing.

Resultado esperado: Modulos de inscripcion a clases y gestion de empleados/profesores estabilizados, con mejoras de UX y validaciones. Los permisos del profesor se administran mediante roles configurables.

Dependencias: Iteraciones 2 y 3.

### Iteración 5 — Autenticación Avanzada (MFA, OAuth y Rol Dueño)

Fechas: 14/06/2026 → 28/06/2026 (~40 horas)
Prioridad: DESEABLE/OPCIONAL

Requerimientos:

- RNF-10 (MFA TOTP para admin/profesor, OAuth 2.0 Google para socios)

- RNF-01 (Autenticación y autorización por roles — parte socios: Google OAuth + rol Dueño)

- RF-15 (Gestionar eventos)

- RF-16 (Notificaciones al socio — adelantado desde Iteración 6)

Resultado esperado: Admin y profesor requieren MFA (TOTP) para iniciar sesión. Socios se autentican con Google OAuth 2.0 sin gestionar contraseña propia. Rol "Dueño" hardcoded con filtro por unidades asignadas. Centro de notificaciones in-system para socios (eventos, cambios de horario y recordatorios de cuota).

Dependencias: Iteraciones 1 y 4.

### Iteración 6 — Notificaciones por Email, Rutinas y Sitio Web Público

Fechas: 29/06/2026 → 13/07/2026 (~60 horas)
Prioridad: DESEABLE

Requerimientos:

- RNF-03 (Responsive)

- RNF-04 (SEO: semántica, metaetiquetas, URLs amigables, carga rápida)

- RNF-06 (Disponibilidad ≥ 95%)

- RF-18 (Dashboard en tiempo real multi-espacio)

- RF-21 (Pago de cuotas online con Mercado Pago)

- RNF-02 (Actualización sin recarga vía SSE)

Resultado esperado: Admin crea eventos; sistema notifica socios por eventos, cambios de horario y recordatorios de cuota. Socio puede crear rutinas. Sitio web público con info institucional, responsive y SEO.

Dependencias: Iteraciones 2 y 3.

## 10. Alcance Negativo (Lo que NO se implementa)

- NO acceso automatizado (QR/molinete).

- NO tienda de productos.

- NO programa de fidelización (puntos/premios).

- NO migración de datos desde SmartGym.

- NO mantenimiento/hosting posterior a la entrega.

- NO aplicación móvil nativa (es web responsive).

- El sistema se entrega con datos de prueba (no datos personales reales).

## 11. Vistas del Frontend (4 vistas diferenciadas)

- Página Web Pública: accesible sin registro, SEO, captación de socios.

- Portal de Socios: horarios, inscripción a clases, perfil, rutinas.

- Panel de Administración: dashboard, gestión de socios, clases, cuotas, eventos, filtrado multi-espacio.

- Vista de Profesores: gestión de clases asignadas, registro de socios.

## 12. Sistema de Roles — Diseño Actual y Evolución (It.5)

### Estado actual (implementado en It.2)

- Admin y Socio son roles hardcoded (EsSistema = true).

- Los demás roles (ej. Profesor) se crean por interfaz por el Admin.

- Permisos granulares por módulo × operación CRUD.

- Spec completo: spec-rnf01-roles-y-permisos

### Rol "Dueño" — Planificado para Iteración 5 (RNF-01)

Motivación: El Admin representa al equipo de desarrollo/soporte técnico. Maurice (el cliente) necesita un rol que le permita operar su negocio sin ser Admin global del sistema. El sistema es multi-compañía: a futuro podría haber múltiples Dueños con distintas unidades.

Jerarquía:

Admin (EsSistema=true) — ve TODO, crea Dueños, configuraciones globales
  └── Dueño (EsSistema=true) — opera SUS unidades, crea roles y empleados
       └── [Roles dinámicos] — Profesor, Recepcionista, etc.
            └── Permisos granulares por módulo × operación
Socio (EsSistema=true) — portal de socios, lógica de ownership

Decisiones de diseño:
| Decisión | Resolución |
|----------|-----------|
| Quién crea Dueños | Solo el Admin |
| Unidades del Dueño | Un Dueño puede tener 1 o más unidades asignadas |
| Roles creados por un Dueño | Visibles para todas las unidades del Dueño que los creó |
| El Dueño puede crear otros Dueños | No |
| Módulo de Auditoría | Solo visible para Admin |
| Filtro de unidad en sesión | Admin elige qué unidades ver al loguearse (o "todas"). Dueño solo ve sus unidades asignadas |
| Configuraciones futuras exclusivas de Admin | A priori no las hay; se reserva la posibilidad |

Cambios técnicos requeridos (It.5):

- Seed del rol Dueño con EsSistema = true.

- Relación Usuario ↔ Unidad para Dueños (qué unidades tiene asignadas).

- Filtro de unidad en el contexto de sesión (JWT o claim adicional con unidadesActivas[]).

- Todos los endpoints con datos de unidad aplican filtro automático según rol: Admin ve todo, Dueño ve solo sus unidades.

- Endpoint de gestión de roles accesible también por Dueño (CRUD de roles, limitado a roles que él creó).

- El Dueño puede crear empleados/usuarios dentro de sus unidades.

## 13. Deuda Técnica Planificada

| Tema | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Migración a .NET 10 | El proyecto se desarrolla sobre .NET 8. Se planifica migrar a .NET 10 (LTS) cuando esté disponible como versión estable, aprovechando mejoras de rendimiento y soporte a largo plazo. | Media |